KURGUIDE İŞ PAKETLERİ

Proje Adı: Kurguide

1. PROJE KONUSU VE TANIMI

Kurguide, yazılım geliştiricilerin ve öğrencilerin sistem mimarisi tasarlama sürecini kolaylaştırmak için geliştirilen web tabanlı bir araçtır. Kullanıcılar, doğal dilde yazdıkları proje tanımlarını yapay zekâ desteğiyle görsel mimari diyagramlara dönüştürebilir. Uygulama; sürükle-bırak destekli bir tasarım alanı, çoklu mimari öneri sistemi, gereksinim kartları ve platform uyumlu dışa aktarım gibi özellikler sunmaktadır.

2. KULLANILACAK TEKNOLOJİLER

React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Flow, Gemini API, Node.js, Express, FastAPI, pnpm, Turborepo, Vercel

3. İŞ PAKETLERİ TAKVİMİ

14 haftalık süreç aşağıdaki gibidir:

Hafta 1    03.03 – 09.03.2026

İş paketi 1: Temel Altyapı ve Görsel Tasarım Alanı

Vite, React, TypeScript ile web uygulaması oluşturulması

Tailwind CSS entegrasyonu

React Flow ile sürükle-bırak destekli canvas oluşturulması

Bileşen tipleri tanımlama (Service, Database, Cache, Gateway)

Hafta 2    10.03 – 16.03.2026

İş paketi 2: Altyapı Tamamlama

Bileşen ekleme paleti ve Özellikler Paneli geliştirme

Geri alma / İleri alma (Ctrl+Z / Ctrl+Y) desteği

Kontrol noktaları (checkpoint) sistemi

Proje paneli ve tema sistemi (14 farklı tema)

Kullanıcı senaryoları dokümanı hazırlama

Hafta 3    17.03 – 23.03.2026

İş paketi 3: Yapay Zekâ ile Mimari Oluşturma

AI servisi endpoint geliştirme

Prompt bar ile AI servis bağlantısı

Kullanıcı metnini analiz eden yapay zekâ fonksiyonu

AI çıktısından node/edge verisi üretme

Hafta 4    24.03 – 30.03.2026

İş paketi 4: AI Entegrasyonu Tamamlama

Canvas üzerine otomatik yerleştirme ve hizalama

Yükleme göstergesi ve hata yönetimi

AI yanıtlarının test edilmesi ve iyileştirilmesi

Hafta 5    31.03 – 06.04.2026

İş paketi 5: Çoklu Mimari Öneri ve Karşılaştırma

AI'ın 2-3 farklı mimari alternatif üretmesi

Alternatiflerin canvas üzerinde saydam önizlemesi

Tradeoff kartları tasarımı (hız-maliyet, basitlik-ölçeklenebilirlik gibi gibi.)

Hafta 6    07.04 – 13.04.2026

İş paketi 6: Kullanım Kolaylığı

Kullanıcının mimari seçimi ve animasyonlu geçiş

Tradeoff analizi arayüzü tamamlama

Proje oluşturma, adlandırma ve silme işlevleri

Proje listesi arayüzü tasarımı

Hafta 7    14.04 – 20.04.2026

İş paketi 7: Proje Yönetimi ve Kalıcı Depolama

Proje bazlı checkpoint geçmişi görüntüleyebilme

JSON formatında dışa/içe aktarma (opsiyonel, belki olmayabilir)

Son açılan projeyi hatırlama özelliği

Hafta 8    21.04 – 27.04.2026

İş paketi 8: Platform Çıktısı ve Dışa Aktarım

Yapılandırılmış metin çıktısı üretme (dosya yapısı, komutlar)

Claude Code, Antigravity, OpenClaw uyumlu çıktı verebilme

Docker Compose dosyası oluşturma

Hafta 9    28.04 – 04.05.2026

İş paketi 9 : Dışa Aktarım Tamamlama

Çıktı görüntüleme ve kopyalama arayüzü

PDF olarak mimari diyagram dışa aktarma

Dışa aktarım işlevi testleri

Hafta 10    05.05 – 11.05.2026

İş paketi 10 : Gereksinim Kartları ve Kullanıcı Rehberliği

Flashcard tarzı gereksinim kartları arayüzü

Kullanıcıya yardımcı sorular sorma sistemi

Cevaplara göre önerilen bileşen ve teknoloji listesi

Hafta 11    12.05 – 18.05.2026

İş paketi 11: Rehberlik Tamamlama

Gereksinim kartlarından otomatik mimari taslağı oluşturma

Uygulama içi kullanıcı kılavuzu gibi bir sistem

Soru-cevap testleri

Hafta 12    19.05 – 25.05.2026

İş paketi 12: Test ve Performans İyileştirmesi

Birim testleri

Büyük örnekler ile test

Klavye kısayolları ve erişilebilirlik özelliklerinin eklenmesi

Hafta 13    26.05 – 01.06.2026

İş paketi 13: Optimizasyon ve Uyumluluk

Mobil ve tablet uyumluluğu

Performans optimizasyonları

Hafta 14    02.06 – 09.06.2026

İş paketi 14: Dokümantasyon ve Sunum

Final sunum dosyası (slayt) hazırlama

Son kontroller ve teslim